CRONOGRAMA

Obra: execução de cobertura/passagem coberta junto Unidade Sanitária

Área: 290,00 m²

| SERVIÇO | 1º MÊS | 2º MES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Execução Cobertura/passagem coberta junto Unid.Sanitária | 30.000,00 | 21.000,00 | 51.000,00 |
| TOTAL | 30.000,00 | 21.000,00 | 51.000,00 |

Doutor Ricardo, outubro de 2020

ANA DELSA TRONCO CIVARDI

ENG.CIVIL – CREA 37.522/RS